Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2017 г. N 88-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАЛАЧИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации Калачинского муниципального района  Омской области от 26.03.2018 [N 28-п](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D7C9826F7DA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 30.03.2018 [N 30-п](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D7C9806A7FA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K),  от 01.03.2019 [N 41-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D1C08A6878A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 01.04.2019 [N 49-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D1C1836B74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 07.06.2019 [N 80-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D1C383697BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K),  от 17.01.2020 [N 5-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D0C0856C78A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 20.02.2020 [N 25-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D0C1836974A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 30.06.2020 [N 82-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D0C6816B7FA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K),  от 24.08.2020 [N 115-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D0C7876D7CA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 26.10.2020 [N 143-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D0C98B6A7DA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 27.11.2020 [N 160-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D3C183617DA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K),  от 28.12.2020 [N 180-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D3C28A617AA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 26.01.2021 [N 13-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D3C3836079A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 30.03.2021 [N 39-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926D3C58A6E7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K),  от 05.07.2021 [N 97-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DDC0856D7EA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 29.12.2021 [N 180-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DDC0856174A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 21.03.2022 [N 46-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DDC08A687AA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K),  от 10.06.2022 [N 116-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DDC6856B79A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 19.09.2022 [N 204-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DDC8826A7CA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 10.04.2023 [N 182-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC88B617CA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K),  от 24.04.2023 [N 201-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC9836D7FA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 15.05.2023 [N 233-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC9806B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 19.06.2023 [N 296-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014925D5C1856B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K)) |  |

В соответствии с постановлением Администрации Калачинского городского поселения от 20.07.2013 N 22-ПА "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, их формирования и реализации" Администрация Калачинского муниципального района Омской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P39) Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области "Формирование комфортной городской среды" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Калачинского муниципального района, председателя Комитета финансов и контроля Администрации Калачинского муниципального района Г.А. Позябкину.

Исполняющий обязанности

Главы муниципального района

А.И.Маслов

Приложение

к постановлению Администрации

Калачинского муниципального района

Омской области

от 11 декабря 2017 г. N 88-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Калачинского городского поселения Калачинского района

Омской области "Формирование комфортной городской среды"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации Калачинского муниципального района  Омской области от 29.12.2021 [N 180-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DDC0856174A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 21.03.2022 [N 46-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DDC08A687AA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518EBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K),  от 10.06.2022 [N 116-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DDC6856B79A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518EBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 19.09.2022 [N 204-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DDC8826A7CA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518EBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 10.04.2023 [N 182-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC88B617CA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518EBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K),  от 24.04.2023 [N 201-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC9836D7FA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518EBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 15.05.2023 [N 233-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC9806B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518EBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K), от 19.06.2023 [N 296-па](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014925D5C1856B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518EBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K)) |  |

Паспорт

муниципальной программы Калачинского городского поселения

Калачинского района Омской области "Формирование комфортной

городской среды"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | "Формирование комфортной городской среды" |
| Наименование структурного подразделения Администрации Калачинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы | Администрация Калачинского муниципального района Омской области |
| Наименования структурного подразделения Администрации Калачинского муниципального района Омской области, являющихся соисполнителями муниципальной программы | МКУ "Городское хозяйство" |
| Сроки реализации программы | 2018 - 2024 годы. Отдельные этапы не выделяются |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории Калачинского городского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Калачинского городского поселения.  2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Калачинского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. [Подпрограмма](#P210) "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Калачинского городского поселения" муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".  2. [Подпрограмма](#P1103) "Благоустройство общественных территорий Калачинского городского поселения" муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования программы составляет 150800746,49 рубля в ценах соответствующих лет, в том числе:  - в 2018 году - 34109286,16 рубля;  - в 2019 году - 26315789,48 рубля;  - в 2020 году - 26315789,48 рубля;  - в 2021 году - 37736842,12 рубля;  - в 2022 году - 10210742,64 рубля;  - в 2023 году - 14612296,61 рубля;  - в 2024 году - 1500000,00 рубля.  Объем финансирования программы за счет субсидии федерального бюджета составляет 123992812,50 рубля, в том числе:  - в 2018 году - 22464812,50 рубля;  - в 2019 году - 24500000,00 рубля;  - в 2020 году - 24500000,00 рубля;  - в 2021 году - 34888000,00 рубля;  - в 2022 году - 7840000,00 рубля;  - в 2023 году - 9800000,00 рубля;  - в 2024 году - 0,00 рубля.  Объем финансирования программы за счет субсидии областного бюджета составляет 12351087,50 рубля, в том числе:  - в 2018 году - 8535187,50 рубля;  - в 2019 году - 500000,00 рубля;  - в 2020 году - 500000,00 рубля;  - в 2021 году - 712000,00 рубля;  - в 2022 году - 160000,00 рубля;  - в 2023 году - 1943900,00 рубля;  - в 2024 году - 0,00 рубля.  Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета городского поселения составляет 14456846,49 рубля, в том числе:  - в 2018 году - 3109286,16 рубля;  - в 2019 году - 1315789,48 рубля;  - в 2020 году - 1315789,48 рубля;  - в 2021 году - 2136842,12 рубля;  - в 2022 году - 2210742,64 рубля;  - в 2023 году - 2868396,61 рубля;  - в 2024 году - 1500000,00 рубля |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC9806B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518EBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского муниципального района Омской области от 15.05.2023 N 233-па) | |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы позволит:  1. увеличить долю населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территория;  2. увеличить долю площади благоустроенных общественных территорий |

1. Общие положения

Одним из приоритетных направлений развития Калачинского городского поселения (далее - городское поселение) является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

По результатам анализа состояния дел в сфере благоустройства городского поселения за период с января 2010 по январь 2017 года установлено, что прирост количества благоустроенных дворовых территорий составил 46 ед.

За многолетний период эксплуатации асфальтовое покрытие и объекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере современным требованиям. От состояния асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов. Значительное разрушение бордюрного ограждения дворовых территорий многоквартирных домов приводит к разрушению и размыванию ливневыми водами зоны озеленения дворовых территорий, ухудшению архитектурного облика и ландшафтного дизайна.

Темпы роста по благоустройству муниципальных территорий общего пользования являются стабильными.

Несмотря на положительную динамику, необходимо увеличение темпов роста благоустройства муниципальных территорий общего пользования, в том числе приведение технико-эксплуатационного состояния асфальтового покрытия к нормативным требованиям, что является одной из затратных статей расходов.

2. Цель и задачи программы

Основной целью программы является: повышение уровня благоустройства территории городского поселения.

При разработке программы учитывались требования [постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0C1897BF4C87A4D165A4025D2CBD43428A1ED23FDBAEB90F161095FD13A1072FA79518AvBo2K) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [приказа](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0C1897BF4C87A4D1659472ED6CBD43428A1ED23FDBAEB90F161095FD13A1072FA79518AvBo2K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы" и [приложения N 15](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0C1897BF4C87A4B1B564D2ED4CBD43428A1ED23FDBAEB82F1390D5AD72F4522A02E5C88B3E113705A481645v2o5K) к постановлению Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0C1897BF4C87A4D1F594622D5CBD43428A1ED23FDBAEB90F161095FD13A1072FA79518AvBo2K) "Формирование комфортной городской среды" в составе национального проекта "Жилье и городская среда".

В целях вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий ежегодно в Калачинском городском поселении (на территории Калачинского городского поселения) проводиться голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном областным законодательством.

В целях определения физического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на основании распоряжения главы Калачинского муниципального района Омской области от 26.09.2017 N 586 "О проведении инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Калачинского городского поселения" и в соответствии с "[Порядком](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014925D5C381697BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E4795389BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков для их размещения", определенным приложением государственной программе Омской области "Формирование комфортной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 N 248-п в четвертом квартале 2017 года проведена инвентаризация.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения.

2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения.

В рамках решения задач планируется выполнение комплекса работ по благоустройству, озеленению, освещению городских территорий, обеспечению чистоты на территории города, строительству и реконструкции объектов благоустройства, обеспечению благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, а также реализация иных мероприятий по благоустройству.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Итоговыми результатами реализации муниципальной программы будут являться результаты реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, а именно:

1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1 - В1,

где:

1 - доля населения Калачинского городского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения городского поселения в отчетном году, процентов;

В1 - доля населения городского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения городского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются администрацией Калачинского муниципального района на основании отчетов МКУ "Городское хозяйство;

2) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 - В2,

где:

А2 - доля площади благоустроенных общественных территорий городского поселения от общей площади общественных территорий городского поселения в отчетном году, процентов;

В2 - доля площади благоустроенных общественных территорий городского поселения от общей площади общественных территорий городского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Калачинского муниципального района на основании отчетов МКУ "Городское хозяйство".

Плановые значения ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в [приложении 1](#P1967) к программе.

4. Сроки реализации и структура муниципальной программы

Реализация программы осуществляется одним этапом в течение 2018 - 2024 годов.

Структура муниципальной программы

Структура муниципальной программы приведена в [приложении 2](#P2060) к муниципальной программе.

5. Объем и источники финансирования программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC9806B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B5588BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского

муниципального района Омской области от 15.05.2023 N 233-па)

Общий объем финансирования программы составляет 150800746,49 рубля в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2018 году - 34109286,16 рубля;

- в 2019 году - 26315789,48 рубля;

- в 2020 году - 26315789,48 рубля;

- в 2021 году - 37736842,12 рубля;

- в 2022 году - 10210742,64 рубля;

- в 2023 году - 14612296,61 рубля;

- в 2024 году - 1500000,00 рубля.

Объем финансирования программы за счет субсидии федерального бюджета составляет 123992812,50 рубля, в том числе:

- в 2018 году - 22464812,50 рубля;

- в 2019 году - 24500000,00 рубля;

- в 2020 году - 24500000,00 рубля;

- в 2021 году - 34888000,00 рубля;

- в 2022 году - 7840000,00 рубля;

- в 2023 году - 9800000,00 рубля;

- в 2024 году - 0,00 рубля.

Объем финансирования программы за счет субсидии областного бюджета составляет 12351087,50 рубля, в том числе:

- в 2018 году - 8535187,50 рубля;

- в 2019 году - 500000,00 рубля;

- в 2020 году - 500000,00 рубля;

- в 2021 году - 712000,00 рубля;

- в 2022 году - 160000,00 рубля;

- в 2023 году - 1943900,00 рубля;

- в 2024 году - 0,00 рубля.

Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета городского поселения составляет 14456846,49 рубля, в том числе:

- в 2018 году - 3109286,16 рубля;

- в 2019 году - 1315789,48 рубля;

- в 2020 году - 1315789,48 рубля;

- в 2021 году - 2136842,12 рубля;

- в 2022 году - 2210742,64 рубля;

- в 2023 году - 2868396,61 рубля;

- в 2024 году - 1500000,00 рубля.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

6. Система управления реализацией программы

Управление реализацией программы построено по принципу единой вертикальной управляемости.

Общий контроль над ходом реализации программы осуществляет Администрация Калачинского муниципального района.

Реализация отдельных задач, предусмотренных программой, осуществляет:

- МКУ "Городское хозяйство".

Ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом, исполнители программы составляют отчеты о ходе реализации программы и направляют их в Администрацию Калачинского муниципального района для проведения ежегодной оценки эффективности реализации программы.

Система управления программой предполагает возможность ее корректировки.

Корректировка программы в части изменения необходимых объемов финансирования программы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Калачинского муниципального района Омской области.

Корректировка программы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей программы осуществляется по согласованию с комитетом по экономическому развитию и инвестициям Администрации Калачинского муниципального района Омской области.

7. Подпрограммы муниципальной программы

7.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов Калачинского городского поселения"

муниципальной программы "Формирование комфортной городской

среды"

Паспорт

подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов Калачинского городского поселения"

муниципальной программы "Формирование комфортной городской

среды"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | "Формирование комфортной городской среды" |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области (далее - подпрограмма) | "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Калачинского городского поселения" |
| Наименование структурного подразделения Администрации Калачинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной подпрограммы | Администрация Калачинского муниципального района Омской области |
| Наименования структурного подразделения администрации Калачинского муниципального района Омской области, являющихся соисполнителями муниципальной подпрограммы | МКУ "Городское хозяйство" |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 13415673,69 рубля в ценах соответствующих лет, в том числе:  - в 2018 году - 11596200,00 рубля;  - в 2019 году - 0,00 рубля;  - в 2020 году - 0,00 рубля;  - в 2021 году - 263157,90 рубля;  - в 2022 году - 0,00 рубля;  - в 2023 году - 556315,79 рубля;  - в 2024 году - 1000000,00 рубля.  Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии федерального бюджета составляет 5824210,65 рубля, в том числе:  - в 2018 году - 5824210,65 рубля;  - в 2019 году - 0,00 рубля;  - в 2020 году - 0,00 рубля;  - в 2021 году - 0,00 рубля;  - в 2022 году - 0,00 рубля;  - в 2023 году - 0,00 рубля;  - в 2024 году - 0,00 рубля.  Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии областного бюджета составляет 5175789,35 рубля, в том числе:  - в 2018 году - 5175789,35 рубля;  - в 2019 году - 0,00 рубля;  - в 2020 году - 0,00 рубля;  - в 2021 году - 0,00 рубля;  - в 2022 году - 0,00 рубля;  - в 2023 году - 0,00 рубля;  - в 2024 году - 0,00 рубля.  Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета городского поселения составляет 2415673,69 рубля, в том числе:  - в 2018 году - 596200,00 рубля;  - в 2019 году - 0,00 рубля;  - в 2020 году - 0,00 рубля;  - в 2021 году - 263157,90 рубля;  - в 2022 году - 0,00 рубля;  - в 2023 году - 556315,79 рубля;  - в 2024 году - 1000000,00 рубля |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC88B617CA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B568CBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского муниципального района Омской области от 10.04.2023 N 182-па) | |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит:  Увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |

7.1.1. Общие положения

Качество жизни населения городского поселения должно характеризоваться, в том числе уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания

По результатам анализа состояния дел в сфере благоустройства городского поселения за период с января 2010 по январь 2017 года установлено, что прирост количества благоустроенных дворовых территорий составил 46 ед.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, бордюры и дорожное покрытие разрушены, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах.

Дворовые территории и проезды к ним являются важнейшей составной частью транспортной системы, от транспортно-эксплуатационного состояния которых во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающего ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее - минимальный перечень видов работ).

7.1.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

7.1.2.1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

7.1.3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

7.1.4. Основные мероприятия и (или) ведомственные целевые

программы подпрограммы

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ приведен в приложении к настоящей подпрограмме ([приложение 1](#P610), таблица 7.1.4).

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия:

7.1.4.1. Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

7.1.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их

выполнения

В рамках основного мероприятия "Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" планируется выполнение следующих мероприятий:

1) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населенных пунктов (далее - ремонт дворовых территорий);

2) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1) количество отремонтированных дворовых территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:



где:

Вi - количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Калачинского муниципального района на основании отчетов МКУ "Городское хозяйство";

2) увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А - В,

где:

А - доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В - доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Калачинского муниципального района на основании отчетов МКУ "Городское хозяйство".

Методика

расчета целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Задача 1 подпрограммы "Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов" | | | |
| 1 | Количество отремонтированных дворовых территорий | единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 2 | Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий | процентов | Значение целевого индикатора определяется как доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в отчетном периоде от общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |

7.1.6. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC88B617CA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47A5180BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского

муниципального района Омской области от 10.04.2023 N 182-па)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 13415673,69 рубля в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2018 году - 11596200,00 рубля;

- в 2019 году - 0,00 рубля;

- в 2020 году - 0,00 рубля;

- в 2021 году - 263157,90 рубля;

- в 2022 году - 0,00 рубля;

- в 2023 году - 556315,79 рубля;

- в 2024 году - 1000000,00 рубля.

Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии федерального бюджета составляет 5824210,65 рубля, в том числе:

- в 2018 году - 5824210,65 рубля;

- в 2019 году - 0,00 рубля;

- в 2020 году - 0,00 рубля;

- в 2021 году - 0,00 рубля;

- в 2022 году - 0,00 рубля;

- в 2023 году - 0,00 рубля;

- в 2024 году - 0,00 рубля.

Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии областного бюджета составляет 5175789,35 рубля, в том числе:

- в 2018 году - 5175789,35 рубля;

- в 2019 году - 0,00 рубля;

- в 2020 году - 0,00 рубля;

- в 2021 году - 0,00 рубля;

- в 2022 году - 0,00 рубля;

- в 2023 году - 0,00 рубля;

- в 2024 году - 0,00 рубля.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета городского поселения составляет 2415673,69 рубля, в том числе:

- в 2018 году - 596200,00 рубля;

- в 2019 году - 0,00 рубля;

- в 2020 году - 0,00 рубля;

- в 2021 году - 263157,90 рубля;

- в 2022 году - 0,00 рубля;

- в 2023 году - 556315,79 рубля;

- в 2024 году - 1000000,00 рубля.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

7.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1 - В1,

где:

А1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Администрацией Калачинского муниципального района на основании отчетов МКУ "Городское хозяйство".

7.1.8. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

7.1.8.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

Минимальный перечень является исчерпывающим и не может быть дополнен.

7.1.8.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные работы.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

7.1.9. Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля

участия заинтересованных лиц в выполнении минимального

перечня работ по благоустройству дворовых территорий

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014925D5C1856B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B518EBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского

муниципального района Омской области от 19.06.2023 N 296-па)

Форма участия в выполнении заинтересованными лицами минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий ([пункт](#P397) подпрограммы 7.1.8.1) определяется на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), включенного в подпрограмму, и оформляется в виде протокола общего собрания собственников жилья, и может выражаться в форме финансового и (или) трудового участия.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации минимального перечня видов работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории и не превышает 15 процентов.

7.1.10. Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля

участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного

перечня работ по благоустройству дворовых территорий

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014925D5C1856B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B5181BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского

муниципального района Омской области от 19.06.2023 N 296-па)

Форма участия в выполнении заинтересованными лицами дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий ([пункт](#P402) подпрограммы 7.1.8.2) определяется на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома и иных заинтересованных лиц, включенного в подпрограмму, и оформляется в виде протокола общего собрания собственников жилья, и может выражаться в форме трудового и (или) финансового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующую специальной квалификации.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня работ доля участия определяется как:

- процент стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории составляет от 5 до 50 процентов;

- не менее 20 процентов стоимости выполненных работ по ремонту дворовой территории, включенной в муниципальную программу после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0C1897BF4C87A4B1D5C412FDDCBD43428A1ED23FDBAEB90F161095FD13A1072FA79518AvBo2K) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

7.1.11. Порядок трудового и (или) финансового участия

заинтересованных лиц

7.1.11.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ в форме трудового и (или) финансового участия.

7.1.11.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ: трудовая деятельность заинтересованных лиц, не требующая специальной квалификации, для выполнения работ, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ, в том числе по озеленению дворовой территории.

7.1.11.3. Организация трудового и (или) финансового участия, осуществляется в соответствии с решением общего собрания заинтересованных лиц, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

7.1.12. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ,

входящих в минимальный и дополнительный перечни работ

и визуализированный перечень образцов элементов

благоустройства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1. | Стоимость асфальто-бетонного покрытия, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв.м | 1000,00 - 1500,00 |
| 2. | Приобретение и установка скамьи (размеры: 2085 x 770 x 975) | шт. | 6000,00 - 8200,00 |
| 3. | Стоимость урны (объем: 40 л, размеры: 480 x 380 x 570) | шт. | 2500,00 - 4200,00 |
| 4. | Приобретение и установка светильника (светодиодного) | шт. | 8000,0 - 14000,0 |

--------------------------------

<\*> - стоимость работ может быть скорректирована в соответствии с проведенными процедурами закупок.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рисунок не приводится. | Скамья со спинкой | |
| Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м;  Ширина - 770 мм;  Высот - 975 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рисунок не приводится. | Урна уличная | |
| Характеристики: | Высота - 570 мм;  Ширина - 480 мм;  Объем: 40 л |

Светильник уличный светодиодный

Рисунок не приводится.

7.1.13. Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение

минимального и дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля

за их расходованием

7.1.13.1. Собственники помещений многоквартирных домов участвуют в финансировании минимального и дополнительного перечня работ, дополнительно к бюджетным средствам, согласно принятому решению на общем собрании собственников многоквартирных домов в виде:

- средства, собранные собственниками в виде единовременной целевой платы, по ведомости наличными денежными средствами;

- привлеченные средства от спонсоров или иных лиц, заинтересованных в благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома.

7.1.13.2. Расходование денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на: финансирование минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

7.1.13.3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченными представителями многоквартирных домов.

7.1.13.4. Аккумулирование денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на расчетном счете МКУ "Городское хозяйство" (р/с 40204810200000340483 в банке Отделение Омск г. Омск БИК 045209001).

7.1.14. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных

в муниципальную подпрограмму, содержащих текстовое

и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том

числе в виде соответствующих визуализированных изображений)

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению

на соответствующей дворовой территории многоквартирного дома

7.1.14.1. Общие положения

7.1.14.1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в г. Калачинске (далее - Порядок).

7.1.14.1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории многоквартирного дома, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории многоквартирного дома с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

7.1.14.1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

7.1.14.2. Разработка дизайн-проектов

7.1.14.2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов в г. Калачинске, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Калачинского городского поселения, требованиями Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0C1897BF4C87A4B1D58442ED1CBD43428A1ED23FDBAEB90F161095FD13A1072FA79518AvBo2K) Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

7.1.14.2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов в г. Калачинске осуществляется заинтересованными лицами.

7.1.14.2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома в г. Калачинске осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ, установленных данной Подпрограммой и утвержденных протоколом общего собрания заинтересованных лиц, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

7.1.14.3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов

7.1.14.3.1. В целях обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в г. Калачинске, Администрация Калачинского муниципального района (далее - Администрация) уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех заинтересованных лиц, дворовая территория которых включена в перечень дворовых территорий многоквартирных домов для включения в Подпрограмму (далее - уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проектов в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проектов.

7.1.14.3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн-проекта с заинтересованными лицами, с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

7.1.14.3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома в г. Калачинске осуществляется Администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

7.1.14.3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в г. Калачинске утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

7.1.15. Условие о проведении мероприятий по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов с учетом

необходимости обеспечения физической, пространственной

и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых

территорий многоквартирных домов населенного пункта

для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов должны быть проведены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

7.1.16. Условие о проведении инвентаризации

Основанием для включения в подпрограмму дворовых территорий многоквартирных домов является проведение инвентаризации таких территорий на основании распоряжения Главы Калачинского муниципального района Омской области от 26.09.2017 N 586 "О проведении инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Калачинского городского поселения" и в соответствии с "[Порядком](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014925D5C381697BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E4795389BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков для их размещения", определенным приложением государственной программе Омской области "Формирование комфортной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 N 248-п.

7.1.17. Адресный перечень всех дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического

состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период

исходя из минимального перечня работ по благоустройству

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству [(приложение 2)](#P905). Очередность по благоустройству определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

7.1.18. Прочие положения

При определении перечня работ, выполняемых в рамках реализации подпрограммы, мероприятия синхронизуются с реализуемыми региональными и муниципальными программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории городского поселения.

7.1.19. Условия исключения из адресного перечня дворовых

территорий

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014925D5C1856B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B508DBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского

муниципального района Омской области от 19.06.2023 N 296-па)

Администрация Калачинского муниципального района вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленной такой комиссией.

7.1.20. Условия исключения из адресного перечня дворовых

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации

муниципальной программы, дворовые территории, собственники

помещений многоквартирных домов которых приняли решение

об отказе от благоустройства дворовой территории

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014925D5C1856B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B508FBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского

муниципального района Омской области от 19.06.2023 N 296-па)

Дворовые территории могут быть исключены из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

7.1.21. Проведение работ по образованию земельных участков,

на которых расположены многоквартирные дома, работы,

по благоустройству дворовых территорий которых

софинансируются из бюджета субъекта

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации проводятся при осуществлении софинансирования из бюджета Омской области.

7.1.22. Условие о предельной дате заключения соглашений

по результатам закупки товаров, работ и услуг

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ (подпрограмм) устанавливается не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

7.1.23. Система управления реализацией подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014925D5C1856B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B5081BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского

муниципального района Омской области от 19.06.2023 N 296-па)

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.

Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Калачинского муниципального района.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет общественная комиссия, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, созданная распоряжением Администрации Калачинского муниципального района.

Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляет:

- МКУ "Городское хозяйство".

Ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограммы составляют отчеты о ходе реализации подпрограммы и направляют их в Администрацию Калачинского муниципального района для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.

Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.

Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Калачинского муниципального района Омской области.

Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом по экономическому развитию и инвестициям Администрации Калачинского муниципального района Омской области.

Приложение N 1

к Подпрограмме "Благоустройство

дворовых территорий многоквартирных

домов Калачинского городского

поселения" муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды"

Таблица 7.1.4

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC88B617CA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E4795580BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского муниципального района  Омской области от 10.04.2023 N 182-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия ПП | Срок реализации мероприятия ПП | | Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета | Объем финансирования мероприятий ПП (рублей) | | | | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП | | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | | |
| Коды классификации расходов | | | Источники финансирования | Всего | в том числе по годам реализации ПП | | | | | | | Всего | в том числе по годам реализации ПП | | | | | | |
| с (год) | по (год) | Раздел | Подраздел | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Цель ПП - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 ПП - Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 ПП - Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2018 | 2024 | Администрация КМР | x | x | 01 | всего, в т.ч.: | 13415673,69 | 11596200,00 | 0,00 | 0,00 | 263157,90 | 0,00 | 556315,79 | 1000000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| федеральный бюджет | 5824210,65 | 5824210,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 5175789,35 | 5175789,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 2415673,69 | 596200,00 | 0,00 | 0,00 | 263157,90 | 0,00 | 556315,79 | 1000000,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населенных пунктов | 2018 | 2024 | Администрация КМР | 04 | 09 | 01 | всего, в т.ч.: | 4720000,00 | 4220000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | Количество отремонтированных дворовых территорий | единиц | 92 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 35 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 4000000,00 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 720000,00 | 220000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2 ОМ 1 ПП - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2018 | 2024 | Администрация КМР | 05 | 03 | 01 | всего, в т.ч.: | 8695673,69 | 7376200,00 | 0,00 | 0,00 | 263157,90 | 0,00 | 556315,79 | 500000,00 | Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий | % | 52 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 20 |
| федеральный бюджет | 5824210,65 | 5824210,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1175789,35 | 1175789,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 1695673,69 | 376200,00 | 0,00 | 0,00 | 263157,90 | 0,00 | 556315,79 | 500000,00 |
| Итого по ПП | | 2018 | 2024 | x | x | x | x | всего, в т.ч.: | 13415673,69 | 11596200,00 | 0,00 | 0,00 | 263157,90 | 0,00 | 556315,79 | 1000000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| федеральный бюджет | 5824210,65 | 5824210,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 5175789,35 | 5175789,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 2415673,69 | 596200,00 | 0,00 | 0,00 | 263157,90 | 0,00 | 556315,79 | 1000000,00 |

Приложение 2

к подпрограмме "Благоустройство

дворовых территорий многоквартирных

домов Калачинского городского

поселения" муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды"

Адресный перечень

всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству в указанный период исходя из минимального

перечня работ по благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC88B617CA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E4795581BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского муниципального района  Омской области от 10.04.2023 N 182-па) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительная, 3 | 48. | пер. Вокзальный, 3 |
| 2. | Вокзальная, 104 | 49. | Омская, 36а |
| 3. | П. Ильичева, 1 | 50. | Заводская, 18 |
| 4. | пр. Космический, 1 | 51. | Гагарина, 6 |
| 5. | 70 Бригады, 66 | 52. | Строительная, 8 |
| 6. | Ленина, 26 | 53. | Черепова, 56 |
| 7. | Омская, 65б | 54. | Черепова, 83 |
| 8. | пер. Орловский, 35 | 55. | пр. Космический, 2 |
| 9. | Пролетарская, 137 | 56. | Рабочая, 100 |
| 10. | Черепова, 58 | 57. | Ленина, 19 |
| 11. | Заводская, 2 | 58. | Железнодорожная, 1 |
| 12. | П. Ильичева, 7 | 59. | Черепова, 103 |
| 13. | Черепова, 48 | 60. | пер. Орловский, 40 |
| 14. | Красноармейская, 24 | 61. | Больничная, 16 |
| 15. | Почтовая, 69 | 62. | Гагарина, 8 |
| 16. | Черепова, 99 | 63. | Ленина, 4 |
| 17. | Омская, 65в | 64. | Строительная, 4 |
| 18. | Семашко, 6 | 65. | Лисовенко, 1а |
| 19. | Фрунзе, 93б | 66. | Заводская, 39а |
| 20. | Советская, 4 | 67. | Строительная, 1а |
| 21. | 15 съезда ВЛКСМ, 2 | 68. | Строительная, 1 |
| 22. | Ленина, 21 | 69. | 30 лет Победы, 70 |
| 23. | Степная, 13 | 70. | 15 съезда ВЛКСМ, 1 |
| 24. | Бочкарева, 128 | 71. | Гуляева, 16 |
| 25. | Заводская, 20а | 72. | Гуляева, 1Б |
| 26. | Бочкарева, 130 | 73. | Железнодорожная, 37 |
| 27. | Калачинская, 17 | 74. | Заводская, 22а |
| 28. | Садовая, 2б | 75. | Калнина, 2а |
| 29. | Заводская, 24 | 76. | Комбинатовская, 11 |
| 30. | Калинина, 109 | 77. | Омская, 71б |
| 31. | Рабочая, 77 | 78. | пр. Космический, 3 |
| 32. | Черепова, 60 | 79. | Садовая, 2в |
| 33. | Лисовенко, 1б | 80. | Советская, 105 |
| 34. | Гагарина, 162 | 81. | Пролетарская, 139 |
| 35. | Строительная, 6 | 82. | Строительная, 1б |
| 36. | Комбинатовская, 40 | 83. | Строительная, 7 |
| 37. | пер. Вокзальный, 5 | 84. | Фрунзе, 93а |
| 38. | Заводская, 69 | 85. | Черепова, 105 |
| 39. | Заводская, 39б | 86. | Пролетарская, 4 |
| 40. | Орловская, 70 | 87. | Строительная, 2 |
| 41. | Черепова, 101 | 88. | Строительная, 9 |
| 42. | Калнина, 11 | 89. | Вокзальная, 114 |
| 43. | Бочкарева, 109 | 90. | Калинина, 53 |
| 44. | Гагарина, 4 | 91. | Калинина, 86 |
| 45. | Комбинатовская, 34 | 92. | Гагарина, 5 |
| 46. | Вокзальная, 80 | 93. | Гагарина, 160 |
| 47. | Заводская, 122 |  |  |

7.2. Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий

Калачинского городского поселения" муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды"

Паспорт

подпрограммы "Благоустройство общественных территорий

Калачинского городского поселения" муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | "Формирование комфортной городской среды" |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области (далее - подпрограмма) | "Благоустройство общественных территорий Калачинского городского поселения" |
| Наименование структурного подразделения Администрации Калачинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной подпрограммы | Администрация Калачинского муниципального района Омской области |
| Наименования структурного подразделения Администрации Калачинского муниципального района Омской области, являющихся соисполнителями муниципальной подпрограммы | МКУ "Городское хозяйство" |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы на выделяются |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 137385072,80 рубля в ценах соответствующих лет, в том числе:  - в 2018 году - 22513086,16 рубля;  - в 2019 году - 26315789,48 рубля;  - в 2020 году - 26315789,48 рубля;  - в 2021 году - 37473684,22 рубля;  - в 2022 году - 10210742,64 рубля;  - в 2023 году - 14055980,82 рубля;  - в 2024 году - 500000,00 рубля.  Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии федерального бюджета составляет 188168601,85 рубля, в том числе:  - в 2018 году - 16640601,85 рубля;  - в 2019 году - 24500000,00 рубля;  - в 2020 году - 24500000,00 рубля;  - в 2021 году - 34888000,00 рубля;  - в 2022 году - 7840000,00 рубля;  - в 2023 году - 9800000,00 рубля;  - в 2024 году - 0,00 рубля.  Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии областного бюджета составляет 7175298,15 рубля, в том числе:  - в 2018 году - 3359398,15 рубля;  - в 2019 году - 500000,00 рубля;  - в 2020 году - 500000,00 рубля;  - в 2021 году - 712000,00 рубля;  - в 2022 году - 160000,00 рубля;  - в 2023 году - 1943900,00 рубля;  - в 2024 году - 0,00 рубля.  Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета городского поселения составляет 12041172,80 рубля, в том числе:  - в 2018 году - 2513086,16 рубля;  - в 2019 году - 1315789,48 рубля;  - в 2020 году - 1315789,48 рубля;  - в 2021 году - 1873684,22 рубля;  - в 2022 году - 2210742,64 рубля;  - в 2023 году - 2312080,82 рубля;  - в 2024 году - 500000,00 рубля |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC9806B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B568CBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского муниципального района Омской области от 15.05.2023 N 233-па) | |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит:  увеличить долю благоустроенных общественных территорий |

7.2.1. Общие положения

Одним из приоритетных направлений развития городского поселения является повышение уровня благоустройства территорий города, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, парка, иных территорий) (далее - общественные территории).

В течение последних лет благоустройству общественных территорий уделяется большое внимание. Темпы роста по благоустройству общественных территорий являются стабильными.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных территорий и способствует повышению комфортных условий для проживания населения на территории города.

7.2.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

7.2.2.1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

7.2.3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

7.2.4. Основные мероприятия и (или) ведомственные целевые

программы подпрограммы

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ приведен в приложении к настоящей подпрограмме ([приложение 1](#P1412), таблица 7.2.4).

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия:

7.2.4.1. Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий.

7.2.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их

выполнения

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC88B617CA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47A568EBAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского

муниципального района Омской области от 10.04.2023 N 182-па)

В рамках основного мероприятия "Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий" планируется выполнение следующих мероприятий:

1) "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий" (далее - ремонт общественных территорий);

2) "Благоустройство общественных территорий" (далее - благоустройство общественных территорий);

3) "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)";

4) Количество реализованных объектов.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1) количество отремонтированных общественных территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:



где:

Аi - количество отремонтированных общественных территорий в i-м году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-м году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Калачинского муниципального района на основании отчетов МКУ "Городское хозяйство";

2) количество благоустроенных общественных территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:



где:

Bi - количество благоустроенных общественных территорий в i-м году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-м году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Калачинского муниципального района на основании отчетов МКУ "Городское хозяйство";

3) количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков).

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:



где:

Сi - количество мест массового отдыха населения (городских парков), обустроенных в i-м году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-м году, единиц;

4) количество реализованных объектов.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:



где:

Di - количество реализованных объектов, обустроенных в i-м году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-м году, единиц.



Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Администрацией Калачинского муниципального района на основании отчетов МКУ "Городское хозяйство".

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Задача 1 подпрограммы "Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий" | | | |
| 1 | Количество отремонтированных общественных территорий | единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества отремонтированных общественных территорий, на которых выполнены ремонтные работы в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0C1897BF4C87A4D185C4424DE96DE3C71ADEF24F2E5FC85B835045FD2221978B02A15DDBCFF106F454B08452684vBoDK) |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества благоустроенных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0C1897BF4C87A4D185C4424DE96DE3C71ADEF24F2E5FC85B835045FD2221978B02A15DDBCFF106F454B08452684vBoDK) |
| 3 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), на которых выполнены работы, на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0C1897BF4C87A4D185C4424DE96DE3C71ADEF24F2E5FC85B835045FD2221978B02A15DDBCFF106F454B08452684vBoDK) |
| 4 | Количество реализованных объектов | единиц | Количество реализованных объектов определяется исходя из количества реализованных объектов, на которых выполнены работы, на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0C1897BF4C87A4D185C4424DE96DE3C71ADEF24F2E5FC85B835045FD2221978B02A15DDBCFF106F454B08452684vBoDK) |

7.2.6. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC9806B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47A5180BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского

муниципального района Омской области от 15.05.2023 N 233-па)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 137385072,80 рубля в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2018 году - 22513086,16 рубля;

- в 2019 году - 26315789,48 рубля;

- в 2020 году - 26315789,48 рубля;

- в 2021 году - 37473684,22 рубля;

- в 2022 году - 10210742,64 рубля;

- в 2023 году - 14055980,82 рубля;

- в 2024 году - 500000,00 рубля.

Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии федерального бюджета составляет 188168601,85 рубля, в том числе:

- в 2018 году - 16640601,85 рубля;

- в 2019 году - 24500000,00 рубля;

- в 2020 году - 24500000,00 рубля;

- в 2021 году - 104888000,00 рубля;

- в 2022 году - 7840000,00 рубля;

- в 2023 году - 9800000,00 рубля;

- в 2024 году - 0,00 рубля.

Объем финансирования подпрограммы за счет субсидии областного бюджета составляет 7175298,15 рубля, в том числе:

- в 2018 году - 3359398,15 рубля;

- в 2019 году - 500000,00 рубля;

- в 2020 году - 500000,00 рубля;

- в 2021 году - 712000,00 рубля;

- в 2022 году - 160000,00 рубля;

- в 2023 году - 1943900,00 рубля;

- в 2024 году - 0,00 рубля.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета городского поселения составляет 12041172,80 рубля, в том числе:

- в 2018 году - 2513086,16 рубля;

- в 2019 году - 1315789,48 рубля;

- в 2020 году - 1315789,48 рубля;

- в 2021 году - 1873684,22 рубля;

- в 2022 году - 2210742,64 рубля;

- в 2023 году - 2312080,82 рубля;

- в 2024 году - 500000,00 рубля.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

7.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных общественных территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А - В,

где:

А - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов;

В - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Администрацией Калачинского муниципального района на основании отчетов МКУ "Городское хозяйство".

7.2.8. Условие о проведении мероприятий по благоустройству

общественных территорий с учетом необходимости обеспечения

физической, пространственной и информационной доступности

зданий, сооружений, общественных территорий населенного

пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий должны быть проведены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

7.2.9. Условие о проведении инвентаризации

Основанием для включения в подпрограмму общественных территорий в является проведение инвентаризации таких территорий на основании распоряжения главы Калачинского муниципального района Омской области от 26.09.2017 N 586 "О проведении инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Калачинского городского поселения" и в соответствии с "[Порядком](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014925D5C381697BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E4795389BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков для их размещения" (далее - Порядок), определенным приложением государственной программе Омской области "Формирование комфортной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 N 248-п.

7.2.10. Адресный перечень всех общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического

состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период [(приложение 2)](#P1868). Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории.

7.2.11. Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных

участков, находящихся в собственности (пользовании)

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые

подлежат благоустройству не позднее 2024 года

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года [(приложение 3)](#P1929) определяется по итогам инвентаризации и проводится за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.

7.2.12. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Калачинского городского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов (далее - ИЖД) и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с Порядком | Администрация Калачинского муниципального района  МКУ "Городское хозяйство" | 2018 - 2024 годы |
| 2 | Оформление паспортов уровня благоустройства ИЖД и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с [приложением N 3](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014925D5C381697BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E4735580BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) к Порядку (далее - Паспорт) | Администрация Калачинского муниципального района  МКУ "Городское хозяйство" | 2018 - 2024 годы |
| 3 | Актуализация Паспортов в случае изменения данных, указанных в Паспорте | Администрация Калачинского муниципального района  МКУ "Городское хозяйство" | 2018 - 2024 годы |
| 4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) ИЖД, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве | Администрация Калачинского муниципального района  МКУ "Городское хозяйство" | 2018 - 2024 годы |
| 5 | Проведение обследования ИЖД и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков которых заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений | Администрация Калачинского муниципального района  МКУ "Городское хозяйство" | 2018 - 2024 годы |

7.2.13. Прочие положения

При определении перечня работ выполняемых в рамках реализации подпрограммы, мероприятия синхронизируются с реализуемыми региональными и муниципальными программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории городского поселения.

Обеспечивается разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства ремонта и (или) благоустройства каждой общественной территории, на соответствующий год, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов ремонта и (или) благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

7.2.14. Условия исключения из адресного перечня общественных

территорий

Администрация Калачинского муниципального района вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной (общественной) комиссией в порядке, установленной такой комиссией.

7.2.15. Условие о предельной дате заключения соглашений

по результатам закупки товаров, работ и услуг

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ (подпрограмм) устанавливается не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

7.2.16. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.

Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Калачинского муниципального района.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет общественная комиссия, созданная распоряжением Администрации Калачинского муниципального района.

Реализация отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляет:

- МКУ "Городское хозяйство".

Ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограммы составляют отчеты о ходе реализации подпрограммы и направляют их в Администрацию Калачинского муниципального района для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.

Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.

Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Калачинского муниципального района Омской области.

Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом по экономическому развитию и инвестициям Администрации Калачинского муниципального района Омской области.

Приложение N 1

к Подпрограмме "Благоустройство

общественных территорий Калачинского

городского поселения" муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды"

Таблица 7.2.4

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC9806B7BA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47A558ABAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского муниципального района  Омской области от 15.05.2023 N 233-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия ПП | Срок реализации мероприятия ПП | | Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета | Объем финансирования мероприятий ПП (рублей) | | | | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП | | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | | |
| Коды классификации расходов | | | Источники финансирования | Всего | в том числе по годам реализации ПП | | | | | | | Всего | в том числе по годам реализации ПП | | | | | | |
| с (год) | по (год) | Раздел | Подраздел | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Цель ПП - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 ПП - Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 ПП - Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий | 2018 | 2024 | Администрация КМР | x | x | x | всего, в т.ч.: | 137385072,80 | 22513086,16 | 26315789,48 | 26315789,48 | 37473684,22 | 10210742,64 | 14055980,82 | 500000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| федеральный бюджет | 118168601,85 | 16640601,85 | 24500000,00 | 24500000,00 | 34888000,00 | 7840000,00 | 9800000,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 7175298,15 | 3359398,15 | 500000,00 | 500000,00 | 712000,00 | 160000,00 | 1943900,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 12041172,80 | 2513086,16 | 1315789,48 | 1315789,48 | 1873684,22 | 2210742,64 | 2312080,82 | 500000,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий | 2018 | 2024 | Администрация КМР | x | x | x | всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество отремонтированных общественных территорий | единиц | 92 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2 ОМ 1 ПП - Благоустройство общественных территорий | 2018 | 2024 | Администрация КМР | 05 | 03 | 01 | всего, в т.ч.: | 133584861,66 | 21987875,02 | 26315789,48 | 26315789,48 | 37473684,22 | 10210742,64 | 10780980,82 | 500000,00 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 20 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| федеральный бюджет | 118168601,85 | 16640601,85 | 24500000,00 | 24500000,00 | 34888000,00 | 7840000,00 | 9800000,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 5431398,15 | 3359398,15 | 500000,00 | 500000,00 | 712000,00 | 160000,00 | 200000,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 9984861,66 | 1987875,02 | 1315789,48 | 1315789,48 | 1873684,22 | 2210742,64 | 780980,82 | 500000,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3 ОМ 1 ПП - Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | 2018 | 2024 | Администрация КМР | 05 | 05 | 01 | всего, в т.ч.: | 525211,14 | 525211,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 525211,14 | 525211,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4 ОМ 1 ПП - Благоустройство территорий малых городов, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | 2020 | 2024 | Администрация КМР | 05 | 03 | 01 | всего, в т.ч.: | 98447144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97932144,09 | 0,00 | 515000,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| федеральный бюджет | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 25000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 3447144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2932144,09 | 0,00 | 515000,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 5 ОМ 1 ПП - Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды | 2023 | 2024 | Администрация КМР | 05 | 03 | 01 | всего, в т.ч.: | 2760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2760000,00 | 0,00 | Количество реализуемых объектов | единиц | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1743900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1743900,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 1016100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1016100,00 | 0,00 |
| Итого по ПП | | 2018 | 2024 | x | x | x | x | всего, в т.ч.: | 137385072,80 | 22513086,16 | 26315789,48 | 26315789,48 | 37473684,22 | 10210742,64 | 14055980,82 | 500000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| федеральный бюджет | 118168601,85 | 16640601,85 | 24500000,00 | 24500000,00 | 34888000,00 | 7840000,00 | 9800000,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 7175298,15 | 3359398,15 | 500000,00 | 500000,00 | 712000,00 | 160000,00 | 1943900,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 12041172,80 | 2513086,16 | 1315789,48 | 1315789,48 | 1873684,22 | 2210742,64 | 2312080,82 | 500000,00 |

Приложение 2

к подпрограмме "Благоустройство

общественных территорий Калачинского

городского поселения" муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды"

Адресный перечень

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству в указанный период

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0E777B779CB057B9D2E0DF846D9897734715014926DCC88B617CA7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E4795489BAAB4335114716453887BF826D2635v0o2K) Администрации Калачинского муниципального района  Омской области от 10.04.2023 N 182-па) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Реконструкция привокзальной площади (с устройством тротуаров по улицам Пролетарская и Ленина до улицы Калинина и от пешеходного перехода через железную дорогу до ул. Фрунзе) |
| 2 | Улица Заводская (оборудование зеленой зоны, установка спортивных тренажеров у стадиона, устройство тротуаров от детской поликлиники до стадиона "Юбилейный") |
| 3 | Улица 30 Бригады (зеленая зона с детским городком у школы N 6, тротуары от зеленой зоны вдоль дороги на Горьковское до ул. Дачная и остановки "Телестудия "Омь") |
| 4 | Парк им. Гагарина (ремонт тротуаров, мостика, посадка культурных деревьев, оборудование спортивных площадок, освещение) |
| 5 | Установка детских городков в 5 микрорайонах города (ул. Южная, ул. Новоселов, ул. Черепова, ул. Калинина, ул. Строительная) |
| 6 | Реконструкция центральной площади города (по ул. Ленина, ограниченной улицами Кирова, Красноармейская, а также зданиями Дома Советов и жилыми домами ул. Советская 14, 16, с установкой фонтана) |
| 7 | Парк у ЦКР им. Мазуренко (благоустройство прилегающей территории, разбивка парка в сторону дороги на г. Омск) |
| 8 | Благоустройство ул. Ленина |
| 9 | Благоустройство Привокзальной площади |
| 10 | Благоустройство ул. Заводская |
| 11 | Детская площадка по ул. Заводская (перекресток с ул. Омская) |
| 12 | Детская площадка по ул. Смирнова, от ул. Морозова до ул. 5-й Заовражной |
| 13 | Детская площадка по ул. Строительная, д. 13 |
| 14 | Детская площадка по ул. Калинина (между домами по ул. Гагарина, 5 и ул. Бочкарева, 6) |
| 15 | Детская площадка по ул. Воскресенская перекресток с ул. Молкомбинатовская |
| 16 | Устройство тротуара и парковки у стадиона "Юбилейный" по ул. Заводская |
| 17 | Устройство тротуара по ул. Советская |
| 18 | Устройство тротуара по ул. Вокзальная и ул. 30 лет Победы от ул. Калачинская до ул. Строительная |
| 19 | Благоустройство ул. Петра Ильичева |
| 20 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Калачинская |
| 21 | Инициативный проект "Сквер молодежный" |

Приложение 3

к подпрограмме "Благоустройство

общественных территорий Калачинского

городского поселения" муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды"

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее 2024 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта | Собственник/застройщик |
| 1 | г. Калачинск, ул. П. Ильичева, 34 | ИП Неценко С.А. |
| 2 | г. Калачинск, ул. Советская, 10 | ИП Неценко С.А. |
| 3 | г. Калачинск, ул. Строительная, 7а | ИП Давыдов А.Н. |
| 4 | г. Калачинск, ул. Вокзальная, 62 | Кизберг И.Ю. |
| 5 | г. Калачинск, ул. 30 лет Победы, 47 | ИП Шпулинг О.А. |
| 6 | г. Калачинск, ул. П. Ильичева, 24а | ИП Пониванов М.С., Ликутин А.Н. |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Формирование комфортной

городской среды"

Ожидаемые результаты

реализации муниципальной программы Калачинского городского

поселения Калачинского района Омской области "Формирование

комфортной городской среды"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Единица измерения | Значение | | | | | | | | |
| 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | процентов | 30,1 | 35,4 | 46,0 | 56,65 | 66,54 | 75,6 | 84,03 | 92,4 | 100,0 |
| 2 | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий | процентов | 29,2 | 48,1 | 40,6 | 77,1 | 89,9 | 92,0 | 97,1 | 98,5 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Калачинского городского поселения" | | | | | | | | | | | |
| 3 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | x | 18,9 | 23,1 | 15,4 | 13,5 | 13,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий Калачинского городского поселения" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | процентов | x | 10,0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Калачинского городского поселения

Калачинского района Омской

области "Формирование комфортной

городской среды"

Структура

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области (далее - муниципальная программа) | Срок реализации мероприятия муниципальной программы | | Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета |
| с (год) | по (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель муниципальной программы - Повышение уровня благоустройства территории Калачинского городского поселения | | | | |
| Задача 1 муниципальной программы "Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Калачинского городского поселения" | | | | |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Калачинского городского поселения" муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" | | 2018 | 2024 | Администрация КМР |
| Задача 2 муниципальной программы "Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Калачинского городского поселения" | | | | |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий Калачинского городского поселения" муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" | | 2018 | 2024 | Администрация КМР |