ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Калачинского муниципального района Омской области

за 2022 год

рублей

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание автомобильных дорог и сооружений, находящихся в собственности муниципального района | 2 203 596,30 | 2 201 900,00 | 99,92 | Произведено финансирование под фактически заключенные договора |
| Нанесение дорожной разметки, изготовление и установка дорожных знаков | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | На указанные цели в 2022 году договора не заключались |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности Калачинского муниципального района | 721 043,91 | 401 023,43 | 55,62 | Проведен текущий ремонт автомобильной дороги Розенталь-Семеновка |
| Итого | 2 423 626,78 | 1 953 606,30 | 80,61 |  |

Заместитель председателя

Калачинского комитета финансов

и контроля, начальник

бюджетного отдела                                        ____________                 И.Н.Белан

(должность лица, имеющего право подписи)                            (подпись)                                         (Ф.И.О.)